## Slide 1
테스트 케이스
테스트 시나리오
테스트 결과서
1
2
3
Index

## Slide 2
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-01 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 로그인 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | ID/PW |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 사용자가 ID/PW 없이 로그인을 시도한다. |  |  | 오류메시지(아이디/비밀번호를 입력해주세요.)
 | 사용자가 ID만 입력 후 로그인을 시도한다. |  |  | 오류메시지(아이디/비밀번호를 입력해주세요.)
 | 사용자가 존재하지 않는 ID로 로그인을 시도한다. |  |  | 로그인 불가능
 | 사용자가 잘못된 PW로 로그인을 시도한다. |  |  | 로그인 불가능
 | 사용자가 올바른 ID와 PW로 로그인을 시도한다. |  |  | 로그인 성공(메인 화면으로 이동)
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | DB Customer 테이블에 등록되어있는 사용자만 로그인 가능 |  |  | 
성공/실패 기준 | 정상적인 로그인/ 로그인 실패시 기대결과 출력 |  |  | 

## Slide 3
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-02 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 회원가입 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 질문, 답변, 가입유형 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 필수 입력 창을 입력하지 않고 회원가입을 시도한다. |  |  | 오류메시지( ~을(를) 입력하세요.)
 | 아이디 중복 체크를 하지 않고 회원가입을 시도한다. |  |  | 오류메시지(아이디 중복 체크를 하지 않았습니다.)
 | 아이디의 길이를 5자리 미만으로 중복체크를 시도한다. |  |  | 오류메시지(아이디는 5글자 이상으로 입력하세요.)
 | 이미 존재하는 아이디로 중복체크/회원가입을 시도한다. |  |  | 이미 사용중인 아이디입니다. 오류메시지(아이디 중복체크를 확인하세요.)
 | 이미 존재하는 전화번호로 중복체크/회원가입을 시도한다. |  |  | 이미 등록된 번호입니다. 오류메시지(전화번호를 확인하세요.)
 | 패스워드와 패스워드 확인을 다르게 입력하고 회원가입을 시도한다. |  |  | 오류메시지(비밀번호가 일치하지 않습니다.)
 | 사용자가 올바른 정보를 입력하고 회원가입을 시도한다. |  |  | 성공메시지(회원가입이 완료되었습니다.)
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 회원가입 성공 |  |  | 

## Slide 4
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-03 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 계정 찾기(아이디 찾기) 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 전화번호 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 전화번호를 입력하지 않고 아이디찾기를 시도한다. |  |  | 오류메시지( 전화번호를 입력하세요.)
 | 존재하는 번호로 아이디 찾기를 시도한다 |  |  | 회원님의 아이디는 ~ 입니다.
 | 존재하지 않는 번호로 아이디 찾기를 시도한다 |  |  | 아이디를 찾을 수 없습니다.
 | 존재하는 번호로 아이디 찾기를 시도 후 비밀번호 찾기 이동을 시도한다. |  |  | 비밀번호 찾기 화면 이동 (ID태그에 찾아온 ID값 자동입력)
 | 존재하지 않는 번호로 아이디 찾기를 시도 후 비밀번호 찾기 이동을 시도한다. |  |  | 비밀번호 찾기 화면 이동 (ID태그 null)
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 찾고자 하는 회원이 등록되어 있어야함. |  |  | 
성공/실패 기준 | 아이디 존재여부에 따라 달라지는 text 출력 및 비밀번호 찾기 화면이동 |  |  | 

## Slide 5
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-03 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 계정 찾기(비밀번호 찾기) 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 아이디, 질문, 답변 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 아이디를 입력하지 않고 비밀번호 재설정하기를 시도한다. |  |  | 오류메시지( 아아디를 입력하세요.)
 | 질문을 선택하지 않고 비밀번호 재설정하기를 시도한다. |  |  | 오류메시지( 질문을 선택하세요.)
 | 답변을 입력하지 않고 비밀번호 재설정하기를 시도한다. |  |  | 오류메시지( 질문에 대한 답변을 입력하세요.)
 | 아이디/질문/답변 중 하나라도 일치하지 않는 정보로 비밀번호 재설정하기를 시도한다. |  |  | 회원정보가 일치하지 않습니다.
 | 아이디/질문/답변 모두가 일치하는 정보로 비밀번호 재설정하기를 시도한다. |  |  | 비밀번호 변경 화면 출력
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 찾고자 하는 회원이 등록되어 있어야함. |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  | 

## Slide 6
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-03 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 비밀번호변경 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 아이디, 비밀번호 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 비밀번호/비밀번호확인을 입력하지 않고 비밀번호 재설정하기를 시도한다. |  |  | 오류메시지( 비밀번호/비밀번호확인을 입력하세요.)
 | 비밀번호와 비밀번호확인이 일치하지 않은 경우 비밀번호 변경을 시도한다 |  |  | 오류메시지(비밀번호가 일치하지 않습니다.)
 | 비밀번호와 비밀번호확인을 일치시킨 후 비밀번호 변경을 시도한다 |  |  | 성공메시지(비밀번호 변경이 완료되었습니다.) 출력 후 창 닫힘
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 찾고자 하는 회원이 등록되어 있어야함. |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  | 

## Slide 7
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-04 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 회원정보 수정 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 전화번호, 이메일, 주소 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 필수 입력 창을 입력하지 않고 회원정보수정을 시도한다. |  |  | 오류메시지( ~을(를) 입력하세요.)
 | 패스워드와 패스워드 확인을 다르게 입력하고 회원정보수정을 시도한다. |  |  | 오류메시지(비밀번호가 일치하지 않습니다.)
 | 전화번호 변경 버튼을 누른다. |  |  | 전화번호 태그가 활성화 된다.
 | 이미 존재하는 전화번호로 중복체크/회원정보수정을 시도한다. |  |  | 이미 등록된 번호입니다. 오류메시지(전화번호를 확인하세요.)
 | 패스워드와 패스워드 확인을 다르게 입력하고 회원정보수정을 시도한다. |  |  | 오류메시지(비밀번호가 일치하지 않습니다.)
 | 사용자가 올바른 정보를 입력하고 회원정보수정을 시도한다. |  |  | 성공메시지(회원정보가 수정되었습니다.)
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 로그인이 되어 있어야함 |  |  | 
성공/실패 기준 | 회원정보수정 성공 |  |  | 

## Slide 8
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-05 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 장바구니 담기 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 개수 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 상품상세 페이지에서 개수를 1~99 범위로 조절 한 후 장바구니 담기 버튼을 누른다 |  |  | 성공메시지(장바구니에 담았습니다.) 장바구니 페이지 출력
 | 상품상세 페이지에서 개수를 1~99 범위를 벗어난 숫자를 입력 후 장바구니 담기 버튼을 누른다 |  |  | 오류메시지(수량을 확인하세요)
 | 상품상세 페이지에서 개수에 1~9의 숫자가 아닌 기호,문자를 입력하려 시도한다. |  |  | 입력 불가
 | 제품리스트로 가기를 시도한다. |  |  | 이전페이지로 출력
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 로그인이 되어 있어야함 |  |  | 
성공/실패 기준 | 장바구니 페이지에서 선택한 상품의 정보를 선택한 수량만큼 출력되는지 확인 |  |  | 

## Slide 9
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-06 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 주문하기 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 개수, 체크박스 체크 여부 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 구매하고자 하는 상품의 체크박스를 선택한다 |  |  | 총 결제 금액 자동 계산
 | 체크 박스를 아무것도 선택하지 않은 채로 주문하기 버튼을 누른다. |  |  | 오류메시지(상품을 선택해주세요.)
 | 구매하고자 하는 상품의 체크박스를 선택 후 주문하기 버튼을 누른다. |  |  | 성공메시지(주문이 완료되었습니다.)
 | 상품의 개수를 1~99범위로 변경을 시도한다. |  |  | 해당 상품의 합산 금액 자동 계산
 | 상품의 개수를 1~99범위를 벗어난 숫자로 변경을 시도한다. |  |  | 오류메시지(수량은 1~100 사이로 입력해주세요)
 | 상품상세 페이지에서 개수에 1~9의 숫자가 아닌 기호,문자를 입력하려 시도한다. |  |  | 입력 불가
 | 구매하고자 하는 상품의 체크박스를 선택 후 개수 변경을 시도한다. |  |  | 총 결제 금액 자동 계산
 | 개별 삭제 버튼을 클릭한다. |  |  | 성공메시지(삭제되었습니다.)
 | 장바구니 목록이 비어있는 상태에서 장바구니 비우기를 시도한다. |  |  | 오류메시지(장바구니에 담긴 물품이 없습니다.)
 | 장바구니 목록이 있는 상태에서 장바구니 비우기를 시도한다. |  |  | 성공메시지(장바구니를 비웠습니다.)
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 로그인이 되어 있어야함 |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  | 

## Slide 10
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-07 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 주문상품조회 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 주문ID |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 장바구니에서 주문한 상품 목록 출력 |  |  | 주문 목록 중 로그인 된 계정의 userid 와 같은 목록 출력
 | 주문 상품 목록의 이미지를 누른다. |  |  | 해당 상품의 상세 페이지 출력
 | 주문 상태 배송완료 |  |  | 주문 상태가 배송완료 일 때 후기작성 버튼 출력
 | 주문 상태 후기작성완료 |  |  | 주문 상태가 후기작성완료 일 때 후기작성 버튼 숨김
 | 후기 작성 버튼을 누른다. |  |  | 후기작성 페이지 출력
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 로그인이 되어 있어야함 |  |  | 
성공/실패 기준 | 장바구니 페이지에서 선택한 상품의 정보를 선택한 수량만큼 출력되는지 확인 |  |  | 

## Slide 11
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-08 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 후기작성 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 제목, 내용 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 제목을 입력하지 않고 후기 등록을 시도한다. |  |  | 오류메시지(제목을 입력하세요)
 | 내용을 입력하지 않고 후기 등록을 시도한다. |  |  | 오류메시지(후기를 입력하세요)
 | 내용의 길이를 20글자 미만으로 입력하고 후기 등록을 시도한다. |  |  | 오류메시지(후기를 10자 이상 입력하세요)
 | 사용자가 올바른 정보를 입력하고 후기 등록을 시도한다. |  |  | 성공메시지(후기를 작성하였습니다.)
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 로그인이 되어 있어야함 |  |  | 
성공/실패 기준 | 장바구니 페이지에서 선택한 상품의 정보를 선택한 수량만큼 출력되는지 확인 |  |  | 

## Slide 12
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁 댕댕이 |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 박해원 | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 | 
테스트 ID : LOGTS-00-09 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 | 
테스트 목적 | 고객주문내역조회 테스트 |  |  | 
입력 데이터 | 주문 상태 |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력
 | 바꾸고자 하는 주문의 상태를 배송 중 버튼을 눌러 변경을 시도한다. |  |  | 성공메시지(배송 중으로 변경 되었습니다.) 해당상품 주문 상태 배송 중으로 변경
 | 바꾸고자 하는 주문의 상태를 배송 완료 버튼을 눌러 변경을 시도한다. |  |  | 성공메시지(배송 완료로 변경 되었습니다.) 해당상품 주문 상태 배송 완료로 변경
 | 사용자가 후기 작성을 완료해 주문 상태 후기작성완료 변경 |  |  | 배송 중/배송 완료 버튼 비활성화
 | 주문 상품 목록의 이미지를 누른다. |  |  | 해당 상품의 상세 페이지 출력
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  | 
전제 조건 | 관리자 계정으로 로그인이 되어 있어야함 |  |  | 
성공/실패 기준 | 장바구니 페이지에서 선택한 상품의 정보를 선택한 수량만큼 출력되는지 확인 |  |  | 

## Slide 13
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 기다은 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : MAIN-00-01 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 메인페이지 기능, 화면구현 테스트 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 사용자 검색어 |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 사용자가 메인페이지에 접속 |  |  | 배너, 상품정보 출력 및 클릭 시 화면 이동 |  |  | 
 | 사용자가 검색창에 존재하는 상품에 관한 키워드 검색 |  |  | 해당 키워드를 포함한 상품을 노출 |  |  | 
 | 사용자가 검색창에 존재하지 않는 상품에 관한 키워드 검색 |  |  | ‘해당하는 상품이 존재하지 않습니다‘ 문구가 담긴 화면 이동 |  |  | 
 | 사용자가 검색창을 공란으로 검색버튼 클릭 |  |  | ‘검색어를 입력해주세요＇문구가 담긴 화면 이동 |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 기다은 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : PRODUCT-00-01 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 상품정보, 상품상세 페이지 출력 테스트 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 라디오 버튼 |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 내비게이션 바에서 카테고리명을 클릭 |  |  | 해당 카테고리에 해당하는 상품페이지로 이동 |  |  | 
 | 카테고리 상품페이지에서 강아지/고양이 버튼을 클릭 |  |  | 해당 반려동물 상품만 노출 |  |  | 
 | 상품 이미지 클릭 |  |  | 해당 상품의 상세페이지로 이동 |  |  | 
 | 상세페이지에서 수량 변경하여 장바구니에 담기 클릭 |  |  | 해당 상품에 대한 정보를 포함하여 장바구니 페이지 이동 |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 | 로그인시 장바구니 이동 가능 |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 기다은 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : PRODUCT-00-02 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 상품등록 테스트 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 상품명, 가격, 상품설명, 이미지 ,카테고리, 일련번호, 해당 반려동물 종류 |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 상품명없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(상품명을 입력해주세요) |  |  | 
 | 가격없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(가격을 입력해주세요) |  |  | 
 | 상품설명없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(상품설명을 입력해주세요) |  |  | 
 | 사진없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(사진을 등록해주세요) |  |  | 
 | 카테고리 선택없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(카테고리를 선택해주세요) |  |  | 
 | 상품일련번호 입력없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(일련번호를 입력해주세요) |  |  | 
 | 모든 정보를 입력한 후 상품등록 시도 |  |  | 상품등록성공 |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 | 관리자 계정으로 로그인 |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 기다은 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : PRODUCT-00-03 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 상품 수정 테스트 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 상품명, 가격, 상품설명, 이미지 ,카테고리, 일련번호, 해당 반려동물 종류 |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 상품 선택 |  |  | 하단의 입력창에 기존 상품정보 출력 |  |  | 
 | 상품 선택없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(상품명 선택해주세요) |  |  | 
 | 가격없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(가격을 입력해주세요) |  |  | 
 | 상품설명없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(상품설명을 입력해주세요) |  |  | 
 | 사진없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(사진을 등록해주세요) |  |  | 
 | 카테고리 선택없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(카테고리를 선택해주세요) |  |  | 
 | 모든 정보를 입력한 후 상품수정 시도 |  |  | 상품수정성공 |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 | 관리자 계정으로 로그인 |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 기다은 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : PRODUCT-00-04 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 상품 삭제 테스트 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 상품명 |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 상품 선택 |  |  | 하단의 입력창에 기존 상품정보 출력 |  |  | 
 | 상품 선택없이 상품등록 시도 |  |  | 오류메시지(상품을 선택해주세요) |  |  | 
 | 상품을 선택하고 상품삭제 시도 |  |  | 상품삭제성공 |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 | 관리자 계정으로 로그인 |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 기다은 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : BOARD-00-01 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 공지사항 글 작성, 수정, 삭제 테스트 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 제목, 내용 |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 제목없이 글 저장 시도 |  |  | 오류메시지(제목을 입력해주세요) |  |  | 
 | 내용없이 글 저장 시도 |  |  | 오류메시지(내용을 입력해주세요) |  |  | 
 | 제목과 내용을 입력하여 글 저장 시도 |  |  | 글 작성 성공 |  |  | 
 | 공지사항 목록에서 글 제목 클릭하여 글 조회 |  |  | 조회수 1 증가 |  |  | 
 | 제목없이 글 수정 시도 |  |  | 오류메시지(제목을 입력해주세요) |  |  | 
 | 내용없이 글 수정 시도 |  |  | 오류메시지(내용을 입력해주세요) |  |  | 
 | 제목과 내용을 입력하여 글 수정 시도 |  |  | 글 수정 성공 |  |  | 
 | 글 상세화면에서 삭제 버튼 클릭 |  |  | 글 삭제 성공 |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 | 관리자 계정으로 로그인 |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 기다은 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : BOARD-00-02 |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 1:1문의 글 작성, 수정, 삭제, 답변 등록, 답변 삭제 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 제목, 내용, 답변 |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 제목없이 글 저장 시도 |  |  | 오류메시지(제목을 입력해주세요) |  |  | 
 | 내용없이 글 저장 시도 |  |  | 오류메시지(내용을 입력해주세요) |  |  | 
 | 제목과 내용을 입력하여 글 저장 시도 |  |  | 글 작성 성공 |  |  | 
 | 제목없이 글 수정 시도 |  |  | 오류메시지(제목을 입력해주세요) |  |  | 
 | 내용없이 글 수정 시도 |  |  | 오류메시지(내용을 입력해주세요) |  |  | 
 | 제목과 내용을 입력하여 글 수정 시도 |  |  | 글 수정 성공 |  |  | 
 | 글 상세화면에서 삭제 버튼 클릭 |  |  | 글 삭제 성공 |  |  | 
 | 답변 내용 없이 저장 시도 |  |  | 오류메시지(답변을 입력해주세요) |  |  | 
 | 답변 내용 입력 후 저장 시도 |  |  | 답변 등록 성공 |  |  | 
 | 답변 삭제 버튼 클릭 |  |  | 답변 삭제 성공 |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 | 소비자 / 관리자 계정 로그인 |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
  1. 테스트 케이스
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 케이스 |  | 프로젝트 명 : 냥반댁댕댕이 |  |  |  |  | 
단계 명 : 단위 테스트 |  |  | 작성자 : 김정산 |  |  |  | 
작성일 : 2022-09-15 |  |  | 테스트 범위 : 단일 시스템 |  |  |  | 
테스트 ID : LOGTS-xx-yy |  |  | 테스트 일자 : 2022-09-15 |  |  |  | 
테스트 목적 | 관리자 및 사용자 FAQ게시판 사용 테스트 |  |  |  |  |  | 
입력 데이터 | 사용자 ID/PW |  |  |  |  |  | 
테스트 단계 | 케이스 설명 |  |  | 예상 출력 |  |  | 
 | 관리자가 게시판 제목을 기입하지 않았을 때 |  |  | 오류메시지(제목을 입력해주세요.) |  |  | 
 | 관리자가 게시판 내용을 기입하지 않았을 때 |  |  | 오류메시지(문의사항 내용을 입력하세요.) |  |  | 
테스트 환경 | 개발 환경의 테스트 서버, 형상 관리 서버 |  |  |  |  |  | 
전제 조건 | 정상적으로 관리자 계정(ID, PW)이 등록되어 있어야 함. |  |  |  |  |  | 
성공/실패 기준 | 기대 결과가 정상적으로 출력되면 성공 |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
  2. 테스트 시나리오
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트 명: 냥반댁 댕댕이 |  |  |  | 
 |  |  | 시스템 명 : 회원관리 시스템 |  |  |  | 
문서 번호 : 1 |  |  | 작성자 : 박해원 |  | 작성일 : 2022-09-15 |  | 
테스트ID | 테스트명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요 입력 값 | 테스트 케이스 | 예상 결과 | 확인
LOGTS-00-01 | 회원 로그인 및 화면 이동 | 1 | 로그인 | 아이디 비밀번호 | 1) ID,PASSWORD 입력 후 로그인 버튼을 클릭 2) 아이디/비밀번호 찾기 버튼 클릭 | 1-1) 계정 정보가 맞은 경우 로그인 성공 1-2) 계정 정보가 틀린 경우 로그인 실패 2) 계정 찾기 화면을 새 창 으로 띄워 준다. | 
LOGTS-00-02 | 회원가입 | 2 | 회원가입 | 아이디 비밀번호 비밀번호확인 이름 전화번호 이메일 주소 질문 답변 | 1) 기본정보 입력 후 회원가입 클릭 | 1) 모든 항목을 입력하고 회원가입 클릭 시 회원 정보를 생성하면서 로그인 페이지로 이동 2) 하나의 항목이라도 입력하지 않고 회원가입을 시도 할 경우 입력 하지 않은 항목을 입력하라는 안내문 출력 | 
LOGTS-00-03 | 계정찾기 | 3 | 로그인 > 아이디/비밀번호 찾기 |  | 1) 아이디 찾기 버튼 클릭 2) 비밀번호 찾기 버튼 클릭 | 1) 버튼 클릭 시 아이디 찾기 페이지로 이동 2) 버튼 클릭 시 비밀번호 찾기 페이지로 이동 | 
LOGTS-00-03 | 아이디 조회 | 4 | 로그인 > 아이디/비밀번호 찾기> 아이디 찾기 | 휴대전화 | 1) 휴대전화 입력 후 아이디 찾기 클릭 2) 닫기 버튼 클릭 | 1) 전화번호로 등록된 아이디가 존재 할 경우 해당 아이디를 출력 2) 정보가 틀린 경우 해당 아이디가 존재 하지않습니다. 를 출력 3) 닫기를 클릭한 경우 아이디/비밀번호 찾기 창이 닫힘 | 

## Slide 22
  2. 테스트 시나리오
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트 명: 냥반댁 댕댕이 |  |  |  | 
 |  |  | 시스템 명 : 회원관리 시스템 |  |  |  | 
문서 번호 : 1 |  |  | 작성자 : 박해원 |  | 작성일 : 2022-09-15 |  | 
테스트ID | 테스트명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요 입력 값 | 테스트 케이스 | 예상 결과 | 확인
LOGTS-00-03 | 비밀번호 찾기 | 5 | 로그인 > 아이디/비밀번호 찾기> 비밀번호 찾기 | 아이디 질문 답변 | 1) 아이디, 질문, 답변 입력 후 비밀번호 찾기 버튼 클릭 2) 닫기 버튼 클릭 | 1-1) 입력한 정보와 일치하는 회원이 있는 경우 비밀번호 재설정 페이지로 이동 1-2) 입력한 정보와 일치하는 회원이 없는 경우 “회원정보가 일치 않습니다.” 출력 2) 닫기를 클릭한 경우 아이디/비밀번호 찾기 창이 닫힘 | 
LOGTS-00-03 | 비밀번호 재설정 | 6 | 로그인 > 아이디/비밀번호 찾기> 비밀번호 찾기> 비밀번호 재설정 | 새 비밀번호 새 비밀번호확인 | 1) 재설정 할 비밀번호를 비밀번호와 비밀번호확인에 똑같이 입력 후 비밀번호 재설정 버튼 클릭 2) 닫기 버튼 클릭 | 1) 비밀번호와 비밀번호 확인이 일치 할 경우 비밀번호 재설정 후 창 닫힘 2) 닫기를 클릭한 경우 아이디/비밀번호 찾기 창이 닫힘 | 
LOGTS-00-04 | 회원정보수정 | 7 | 마이페이지> 회원정보수정 | 아이디 새 비밀번호 새 비밀번호확인 이름 전화번호 이메일 주소 | 1) 전화번호 변경 클릭 후 전화번호 변경 2) 입력 값 입력 후 회원정보 수정 클릭 | 1-1) 전화번호 변경 버튼 클릭 시 전화번호 태그 활성화 1-2) 새로운 번호 입력 시 전화번호 중복 체크 2) 모든 항목을 입력하고 회원정보수정 클릭 시 회원 정보를 수정 3) 하나의 항목이라도 입력하지 않고 회원정보수정을 시도 할 경우 입력 하지 않은 항목을 입력하라는 안내문 출력 | 
LOGTS-00-05 | 장바구니담기 | 8 | 상품상세페이지 | 개수 | 1) 개수 입력 후 장바구니 담기 클릭 2) 제품 리스트 버튼 클릭 | 1-1) 개수의 범위가 1~99 사이인 경우 정상적으로 장바구니 담기 실행 1-2) 개수의 범위가 1~99 사이가 아닌 경우 “수량을 확인하세요” 출력 1-3) 1~9 숫자가 아닌 기호/문자 입력 불가 2) 이전페이지로 이동 | 

## Slide 23
  2. 테스트 시나리오
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트 명: 냥반댁 댕댕이 |  |  |  | 
 |  |  | 시스템 명 : 회원관리 시스템 |  |  |  | 
문서 번호 : 1 |  |  | 작성자 : 박해원 |  | 작성일 : 2022-09-15 |  | 
테스트ID | 테스트명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요 입력 값 | 테스트 케이스 | 예상 결과 | 확인
LOGTS-00-06 | 주문하기 | 9 | 장바구니 | 개수,체크박스 체크 여부 | 1) 구매하고자 하는 상품의 체크박스 선택 2) 구매하고자 하는 상품의 수량 변경 3) 구매 하고자 하는 상품의 체크 박스 선택 후 주문하기 버튼 클릭 4) 상품 개별 삭제 버튼 클릭 5) 전체 비우기 버튼 클릭 | 1) 총 결제금액 자동 계산 2-1) 수량 변경 시 합산 금액 자동 계산 2-2) 수량 변경 시 총 결제 금액 자동 계산 2-3) 개수의 범위가 1~99 사이인 경우 정상작동 2-4) 개수의 범위가 1~99 사이가 아닌 경우 “수량은 1~99사이로 입력해주세요” 출력 2-5) 1~9 숫자가 아닌 기호/문자 입력 불가 3-1) 선택한 체크박스가 있을 경우 주문하기 실행 3-2) 선택한 체크박스가 없을 경우 “상품을 선택해주세요“ 출력 4) 해당 상품 장바구니에서 삭제 5-1) 장바구니에 담긴 물품이 있을 경우 장바구니 비우기 실행 5-2) 장바구니에 담긴 물품이 없을 경우 “장바구니에 담긴 물품이 없습니다“ 출력 | 
LOGTS-00-07 | 주문상품조회 | 10 | 마이페이지> 주문상품조회 | 일련번호 | 1) 장바구니에서 주문한 상품 목록 출력 2) 상품 목록의 이미지 클릭 3) 주문 상태 배송 완료 일 경우 후기작성 클릭 | 1) 주문 목록 중 로그인 된 계정의 userid 와 같은 목록 출력 2) 일련번호를 비교해 해당상품의 상세페이지로 이동 3-1) 주문 상태 배송 완료 일 경우 후기작성 버튼 출력 3-2) 주문 상태 후기작성완료 일 경우 후기작성 버튼 숨김 | 

## Slide 24
  2. 테스트 시나리오
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트 명: 냥반댁 댕댕이 |  |  |  | 
 |  |  | 시스템 명 : 회원관리 시스템 |  |  |  | 
문서 번호 : 1 |  |  | 작성자 : 박해원 |  | 작성일 : 2022-09-15 |  | 
테스트ID | 테스트명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요 입력 값 | 테스트 케이스 | 예상 결과 | 확인
LOGTS-00-08 | 후기작성 | 11 | 마이페이지> 주문상품조회> 후기작성 | 후기 제목 후기 내용 | 1) 제목과 내용을 입력 후 후기 등록 클릭 | 1-1) 모든 항목을 입력하고 후기 등록 버튼을 누를 경우 후기 등록 실행 1-2) 하나의 항목이라도 입력하지 않고 후기 등록을 시도 할 경우 입력 하지 않은 항목을 입력하라는 안내문 출력 1-3) 후기 내용을 10자 미만 입력하고 후기 등록을 시도 할 경우 10자 이상 입력 하라는 안내문 출력 | 
LOGTS-00-09 | 고객주문내역조회 | 12 | 상품/주문관리> 고객주문내역 | 일련번호, 주문상태 | 1) 장바구니에서 주문한 상품 목록 출력 2) 상품 목록의 이미지 클릭 3) 배송 중 버튼 클릭 4) 배송 완료 버튼 클릭 | 1) 모든 고객의 주문 목록 출력 2) 일련번호를 비교해 해당상품의 상세페이지로 이동 3) 해당 상품의 주문 상태를 배송 중으로 변경 4) 해당 상품의 주문 상태를 배달 완료로 변경 5) 주문 상태가 후기작성완료인 상품의 배송 중/ 배송 완료 버튼 비활성화 | 

## Slide 25
  2. 테스트 시나리오
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트 명: 냥반댁댕댕이 |  |  |  | 
문서 번호 : 1 |  |  | 작성자 : 기다은 |  | 작성일 : 2022-09-15 |  | 
테스트ID | 테스트명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요 입력 값 | 테스트 케이스 | 예상 결과 | 확인
MAIN-00-01 | 검색 및 화면이동 | 1 | 메인페이지 | 검색어 | 키워드 검색 상품정보 클릭 | 검색결과 노출 1-1) 해당하는 상품이 있는 경우 상품 목록 1-2) 해당하는 상품이 없는 경우 안내 메시지 1-3) 입력값이 없는 경우 안내 메시지 2) 해당 상품의 상세페이지로 이동 | 
PRODUCT-00-01 | 화면이동 화면전환 | 2 | 메인페이지 >상품카테고리 |  | 카테고리 클릭 카테고리 상품페이지에서 라디오버튼 클릭 상품 이미지 클릭 장바구니 담기 클릭 | 해당 카데고리의 상품 페이지 이동 해당 반려동물 상품만 노출 상세페이지 이동 장바구니 이동 | 
PRODUCT-00-02 | 상품등록 | 3 | 메인페이지 >로그인 >상품/주문관리 >상품등록 | 상품명 가격 상품설명 이미지 카테고리 일련번호 해당 반려동물 종류 | 1) 모든 정보를 입력 한 후 상품 등록 클릭 | 1-1) 모든 정보 입력 후 상품등록 클릭 시 상품등록 성공 1-2) 미입력된 정보가 있으면 필수항목을 입력하라는 메시지 노출 | 
PRODUCT-00-03 | 상품수정 | 4 | 메인페이지 >로그인 >상품/주문관리 >상품수정/삭제 | 상품명 가격 상품설명 이미지 카테고리 일련번호 해당 반려동물 종류 | 1) 모든 정보를 입력 한 후 상품 수정 클릭 | 1-1) 모든 정보 입력 후 상품수정 클릭 시 상품수정 성공 1-2) 미입력된 정보가 있으면 필수항목을 입력하라는 메시지 노출 | 

## Slide 26
  2. 테스트 시나리오
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트 명: 냥반댁댕댕이 |  |  |  | 
문서 번호 :2 |  |  | 작성자 : 기다은 |  | 작성일 : 2022-09-15 |  | 
테스트ID | 테스트명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요 입력 값 | 테스트 케이스 | 예상 결과 | 확인
PRODUCT-00-04 | 상품삭제 | 5 | 메인페이지 >로그인 >상품/주문관리 >상품수정/삭제 | 상품명 | 1) 상품 선택 후 상품삭제 클릭 | 1-1) 상품 선택 후 상품삭제 클릭 시 상품삭제 성공 1-2) 상품을 선택하지 않으면 필수항목을 입력하라는 메시지 노출 | 
BOARD-00-01 | 공지사항 글 작성, 수정, 삭제 테스트 | 6 | 메인페이지 >로그인 >고객센터 >공지사항 | 제목 내용 | 제목과 내용을 입력하여 글 작성 제목과 내용을 입력하여 글 수정 글 삭제 버튼 클릭 | 1-1) 제목과 내용을 모두 입력하고 저장 클릭 시 공지사항 등록 성공 1-2) 제목이나 내용을 입력하지 않으면 입력하라는 메시지 노출 2-1) 제목과 내용을 모두 입력하고 저장 클릭 시 공지사항 수정 성공 2-2) 제목이나 내용을 입력하지 않으면 입력하라는 메시지 노출 3)글 삭제 성공 | 
BOARD-00-02 | 1:1문의 글 작성, 수정, 삭제, 답변 등록, 답변 삭제 | 7 | 메인페이지 >로그인 >고객센터 >1:1문의 | 제목 내용 답변 | 제목과 내용을 입력하여 글 작성 제목과 내용을 입력하여 글 수정 글 삭제 버튼 클릭 답변 등록 버튼 클릭 답변 삭제 버튼 클릭 | 1-1) 제목과 내용을 모두 입력하고 저장 클릭 시 1:1문의 등록 성공 1-2) 제목이나 내용을 입력하지 않으면 입력하라는 메시지 노출 2-1) 제목과 내용을 모두 입력하고 저장 클릭 시 1:1문의 수정 성공 2-2) 제목이나 내용을 입력하지 않으면 입력하라는 메시지 노출 3) 글 삭제 성공 4-1) 답변 내용을 입력하고 저장 버튼 클릭 시 답변 등록 성공 4-2) 답변 내용 입력하지 않으면 입력하라는 메시지 노출 5) 답변 삭제 버튼 클릭 시 답변 삭제 성공 | 

## Slide 27
  2. 테스트 시나리오
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트 명: 냥반댁댕댕이 |  |  |  | 
 |  |  | 시스템 명 : 게시판 열람, 등록 |  |  |  | 
문서 번호 : 3 |  |  | 작성자 :김정산 |  | 작성일 : 2022-09-15 |  | 
테스트ID | 테스트명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요 입력 값 | 테스트 케이스 | 예상 결과 | 확인
LOGTS-xx-yy | FAQ게시판 작성 | 1 | FAQ게시판 | 관리자 아이디 비밀번호 | 1) 관리자가 게시판 제목을 기입하지 않았을 때 2) 관리자가 게시판 내용을 기입하지 않았을 때 | 1-1) 제목을 입력하지 않았을 경우 오류메세지 출력 1-2) 제목을 입력했을 경우 게시판 내용을 확인 2-1) 게시판 내용을 입력하지 않았을 경우 오류메세지 출력 2-2) 게시판 내용을 입력했을 경우 게시글 게재 | 

## Slide 28
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-01/ LOGTS-00-02 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 회원 로그인 및 화면 이동 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 로그인/회원가입 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | DB Customer 테이블에 등록되어있는 사용자만 로그인 가능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 로그인 클릭 |  | 아이디 : user 비밀번호 : 1234 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 헤더에 로그인이 로그아웃으로 변경된다. 세션 생성 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 로그인> 아이디/비밀번호 찾기 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 아이디/비밀번호 찾기 새 창 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 회원가입 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 회원 가입 화면 출력 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
4 | 회원가입> 회원가입 클릭 |  | 아이디 : parkhw 비밀번호 : 1234 비밀번호확인 :1234 이름 : 박해원 전화번호: 01031938501 이메일 : parkhw@naver.com 주소 : '06921','서울 동작구 만양로 5 (상도동)','3201-805‘ 질문 : 내가 다닌 초등학교는? 답변 : 그린초 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 회원가입 성공 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 29
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-03 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 아이디 조회 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 아이디 찾기 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 아이디 찾기 시 회원 정보는 등록되어 있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 로그인> 아이디/비밀번호찾기> 아이디 찾기 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 아이디 찾기 화면이 보여진다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 로그인> 아이디/비밀번호찾기> 아이디 찾기> 아이디 찾기 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 아이디 결과 화면이 보여지면서 해당 회원의 아이디가 나타난다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 로그인>계정찾기> 아이디 찾기> 닫기 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 아이디/비밀번호 찾기 창이 닫힌다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 30
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-03 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 비밀번호 찾기 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 비밀번호 찾기/재설정 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 비밀번호 찾기 시 회원 정보는 등록되어 있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 로그인> 아이디/비밀번호찾기> 비밀번호 찾기 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 비밀번호 찾기 화면이 보여진다. |  |  |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 로그인> 아이디/비밀번호찾기> 비밀번호 찾기> 비밀번호 재설정 클릭 |  | 아이디 : parkhw 질문 : 내가 다닌 초등학교는? 답변 : 그린초 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 아이디/질문/답변 모두가 일치하는 회원의 비밀번호를 재설정 하는 재설정 화면이 보여진다. |  |  |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 로그인>아이디/비밀번호찾기> 비밀번호 찾기> 닫기 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 아이디/비밀번호 찾기 창이 닫힌다. |  |  |  |  |  |  | 22.09.15
4 | 로그인>아이디/비밀번호찾기> 비밀번호 찾기>비밀번호 재설정하기> 비밀번호 변경 클릭 |  | 아이디 : parkhw 비밀번호 : 1234 비밀번호확인 :1234 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 비밀번호와 비밀번호확인이 일치 할 경우 해당 회원의 비밀번호를 1234로 변경 |  |  |  |  |  |  | 22.09.15
5 | 로그인>아이디/비밀번호찾기> 비밀번호 찾기> 비밀번호 재설정하기> 닫기 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 아이디/비밀번호 찾기 창이 닫힌다. |  |  |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 31
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-04 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 회원정보 수정 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 회원 정보 수정 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 회원 정보 수정 시 회원 정보는 등록되어 있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 마이페이지> 회원정보수정 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 회원정보수정 화면이 보여진다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 마이페이지> 회원정보수정> 회원정보수정 클릭 |  | 비밀번호 : 1234 비밀번호확인 :1234 전화번호: 01031938509 이메일 : parkhw@naver.com 주소 : '06921','서울 동작구 만양로 5 (상도동)','3201-805‘ |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 입력한 데이터로 회원 정보 수정 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 32
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-05 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 장바구니 담기 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 장바구니 담기 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 로그인이 되어있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 상품 상세 페이지 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 상품의 상세 페이지 화면이 출력된다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 상품 상세페이지> 개수 변경 |  | 10 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 상품의 개수가 변경 된다 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 상품 상세페이지> 개수 변경 |  | A, . , ! , 101, 0, -1 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 입력불가하다 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
4 | 상품 상세페이지> 장바구니 담기 |  | 10 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 장바구니에 담기 성공 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 33
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-06 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 주문하기 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 주문하기 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 회원 정보 수정 시 회원 정보는 등록되어 있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 장바구니 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 장바구니 화면이 출력된다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 장바구니> 개수 변경 |  | 10 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 상품의 개수가 변경 된다. 합산 금액 자동계산 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 장바구니> 개수 변경 |  | A, ! , 101, 0, -1 |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 입력불가하다 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
4 | 장바구니> 체크박스 체크 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 총 결제 금액 자동 계산 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
5 | 장바구니> 삭제 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 해당 상품 장바구니에서 삭제 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
6 | 장바구니 > 주문하기 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 체크박스 체크 되어있는 상품 주문하기 성공 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
7 | 장바구니> 전체비우기 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 장바구니에 있는 모든 상품 비우기 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 34
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-07 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 주문상품조회 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 주문상품조회 페이지 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 로그인이 되어있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 마이페이지> 주문상품조회 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 주문 상품 조희 페이지 출력 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 마이페이지> 주문상품조회 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | -주문 상태 “배달 완료“ 후기작성 버튼 출력 -주문 상태 “후기작성완료“ 후기작성 버튼 숨김 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 마이페이지> 주문상품조회> 후기작성 버튼 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 후기 작성 페이지 출력 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 35
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-08 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 후기작성 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 후기작성 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 로그인이 되어있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 마이페이지> 주문상품조회> 후기작성> 후기제목,후기내용 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 후기 제목, 후기 내용 미 입력 시 경고문 출력 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 마이페이지> 주문상품조회> 후기작성> 후기내용 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 후기 내용 10글자 미만 일 시 경고문 출력 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 마이페이지> 주문상품조회> 후기작성 > 후기 등록 버튼 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 후기 제목, 후기 내용 입력 후 후기 등록 버튼 클릭 시 후기 작성 성공 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 36
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-00-08 |  | 작성자 |  |  |  | 박해원 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 고객주문내역조회 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 고객주문내역조회 페이지 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 관리자로 로그인이 되어있어야 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 상품/주문관리> 고객주문내역 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 고객주문내역조회 페이지 출력 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 상품/주문관리> 고객주문내역 > 배송 중 버튼 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 해당 상품 주문 상태 “배송 중“으로 변경 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
3 | 상품/주문관리> 고객주문내역 > 배송 완료 버튼 클릭 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 해당 상품 주문 상태 “배송 완료“으로 변경 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
4 | 상품/주문관리> 고객주문내역 > 배송 완료 > 배송중/배송완료 버튼 |  |  |  | 박해원 | 박해원 | 22.09.15 |  | 해당 상품 주문 상태 “후기작성완료”일 경우 배송 중/배송 완료 버튼 비활성화 |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15

## Slide 37
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | MAIN-00-01 |  | 작성자 |  |  |  | 기다은 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 검색 및 화면이동 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 검색 및 화면이동 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 메인 >키워드 검색 |  | 검색어 : ‘화장실’, ’ ’, ’왕밤빵’ |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 검색결과 노출 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
2 | 메인> 상품정보 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 해당 상품의 상세페이지 이동 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.

## Slide 38
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | PRODUCT-00-01 |  | 작성자 |  |  |  | 기다은 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 화면이동, 화면전환 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 화면이동 , 화면전환 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 로그인 시만 장바구니 버튼 노출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 메인 >상품카테고리 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 해당 카테고리의 상품페이지 이동 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
2 | 메인 >상품카테고리 >라디오버튼 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 해당 반려동물 상품만 노출 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
3 | 메인 >상품카테고리 >상품이미지 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 상품 상세페이지 이동 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
4 | 메인 >상품카테고리 상세페이지 장바구니 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 장바구니 이동 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.

## Slide 39
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | PRODUCT-00-02 |  | 작성자 |  |  |  | 기다은 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 상품등록 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 상품등록 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 관리자 계정 로그인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 메인 >로그인 >상품/주문관리 >상품등록 클릭 |  | 상품명: 차오츄르 가격: 2,250원 상품설명: 짜먹는 고양이 간식 이미지: food_cat_ciao.jpg 카테고리: 사료/간식 일련번호: 0129 해당반려동물종류: 고양이 |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 상품이 등록되고 해당 상품정보가 화면에 나타남 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.

## Slide 40
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | PRODUCT-00-03 |  | 작성자 |  |  |  | 기다은 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 상품수정 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 상품수정 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 관리자 계정 로그인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 메인 >로그인 >상품/주문관리 >상품수정 클릭 |  | 상품명: 차오츄르 가격: 9,999원 상품설명: 짜먹는 고양이 간식(4p) 이미지: food_cat_ciao.jpg 카테고리: 사료/간식 일련번호: 0129 해당반려동물종류: 고양이 |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 상품이 수정되고 수정된 상품정보가 화면에 나타남 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.

## Slide 41
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | PRODUCT-00-04 |  | 작성자 |  |  |  | 기다은 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 상품삭제 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 상품삭제 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 관리자 계정 로그인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 메인 >로그인 >상품/주문관리 >상품삭제 클릭 |  | 상품명: 차오츄르 |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 상품이 삭제되고 삭제된 상품정보는 더 이상 화면에 나타나지 않음 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.

## Slide 42
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | BOARD_00_01 |  | 작성자 |  |  |  | 기다은 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 공지사항 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 공지사항 작성, 수정, 삭제 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 관리자 계정 로그인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 메인 >로그인 >고객센터 >공지사항 > 글 작성 클릭 |  | 제목:[배송지연안내] 내용: 안녕하세요, 냥반댁댕댕이입니다. 추석연휴 이후 택배사 물류폭주로 인하여 배송지연이 발생하고 있습니다. 감사합니다. |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 공지사항이 등록되어 목록에 제목이 나타남 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
2 | 메인 >로그인 >고객센터 >공지사항 > 글 수정 클릭 |  | 제목:TEST 내용:TEST |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 공지사항이 수정되어 목록에 수정된 제목이 나타남 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
3 | 메인 >로그인 >고객센터 >공지사항 > 글 삭제 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 해당 공지사항이 삭제되어 목록에서 사라짐 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.

## Slide 43
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | BOARD_00_02 |  | 작성자 |  |  |  | 기다은 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | 1:1문의 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | 1:1문의 작성, 수정, 삭제 / 답변 작성, 삭제 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 1:1문의 작성은 소비자 계정, 답변 작성은 관리자 계정 로그인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 메인 >로그인 >고객센터 >1:1문의 >글작성 클릭 |  | 제목: 배송관련문의드립니다 내용: 일주일째배송이 안오고 있는데 언제쯤올까요 |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 1:1문의가 등록되어 목록에 제목이 나타남 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
2 | 메인 >로그인 >고객센터 >1:1문의 >글수정 클릭 |  | 제목: TEST 내용: TEST |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 1:1문의가 수정되어 목록에 수정된 제목이 나타남 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
3 | 메인 >로그인 >고객센터 >1:1문의 >글삭제 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 해당 1:1문의가 삭제되어 목록에서 사라짐 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
4 | 메인 >로그인 >고객센터 >1:1문의 >답변작성 클릭 |  | 내용: TEST |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 답변이 작성되어 해당 게시글 클릭 시 게시글 하단에 답변 내용 노출 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.
5 | 메인 >로그인 >고객센터 >1:1문의 >답변삭제 클릭 |  |  |  | 기다은 | 기다은 | 2022.09.15. |  | 답변이 삭제되어 해당 게시글 클릭 시 더 이상 답변이 노출되지 않음 |  | 적합 |  |  |  |  | 2022.09.15.

## Slide 44
  3. 테스트 결과서
INDEX
▤ 테스트 케이스
▤ 테스트 시나리오
▤ 테스트 결과서
테스트 ID |  | LOGTS-xx-yy |  | 작성자 |  |  |  | 김정산 |  | 작성 일자 |  |  |  | 2022-09-15 |  | 
테스트 명 |  | FAQ 게시판 열람, 등록 |  | 수정자 |  |  |  | 1 |  | 수정 일자 |  |  |  |  |  | 
요구사항 ID |  | REQ_FUC_aaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 내용 |  | FAQ 게시글 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전제 조건 |  | 관리자로 로그인 되어야한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | 테스트시나리오 | 테스트Data | 테스트Data | 시험자 | 개발자 | 시험자 | 시험일자 |  | Test 예상결과 |  | 적합여부 | 심각도 | 결함내용 |  | 수정예정 | 완료일자
1 | 제목 미기입 |  | 아이디 : admin 비밀번호 : 1234 |  | 김정산 | 김정산 | 22.09.15 |  | 헤더에 로그인이 로그아웃으로 변경된다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15
2 | 내용 미기입 |  |  |  | 김정산 | 김정산 | 22.09.15 |  | 회원가입 화면이 보여진다. |  | 적합 |  |  |  |  | 22.09.15